PHẦN A – CHẨN ĐOÁN BACKLOG HIỆN TẠI

A1. Nguyên tắc dùng để đánh giá

Phân cấp: Epic (mục tiêu lớn) → Feature (nhóm chức năng) → User Story (một nhu cầu nhỏ của một vai trò, làm xong trong một Sprint).

Cấu trúc User Story: Là một <vai trò> (As a), tôi muốn <việc cần làm> (I want), để <giá trị nhận được> (so that).

INVEST: Independent (độc lập), Negotiable (có thể thương lượng), Valuable (có giá trị), Estimable (ước lượng được), Small (đủ nhỏ), Testable (kiểm thử được).

A2. Kết luận cho S1 và S2

| Mục | Kết luận | Phân tích |
| --- | --- | --- |
| S1 “Là một khách hàng, tôi muốn chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua, để tôi chia sẻ mức độ hài lòng.” | ĐÚNG | Đúng cấp User Story và đúng cấu trúc As a / I want / so that. • I: làm được riêng, không cần story khác đi kèm. • N: chưa áp đặt giao diện (sao vàng, thanh trượt… vẫn bàn được). • V: có giá trị rõ (khách bày tỏ mức hài lòng, dữ liệu cho điểm trung bình). • E: phạm vi hẹp (1 điều kiện đầu vào, 1 trường dữ liệu 1–5). • S: một chức năng, vừa trong một Sprint. • T: kiểm thử được (chọn 1–5 sao thì lưu đúng; không chọn sao thì không gửi được). |
| S2 “Cho phép khách chấm sao, viết bình luận, đính kèm ảnh, gửi đánh giá, hệ thống kiểm duyệt nội dung, rồi hiển thị công khai lên trang sản phẩm.” | SAI | 1. Vi phạm nguyên tắc phân cấp: câu này gộp 6 hành động (chấm sao, bình luận, đính kèm ảnh, gửi, kiểm duyệt, hiển thị) nên thực chất là một Feature (hoặc Epic con) bị viết như một Story. Nó còn chồng lấn S1 (chấm sao) và lấn sang phần xem đánh giá của F2 (hiển thị công khai). 2. Sai cấu trúc User Story: viết theo góc nhìn hệ thống (“Cho phép…”), thiếu vai trò (As a) và thiếu giá trị (so that). 3. Vi phạm INVEST: • I: gộp nhiều vai trò (khách, hệ thống/người kiểm duyệt, người xem) và chuỗi bước phụ thuộc nhau. • N: đã là đặc tả trọn quy trình, không còn chỗ thương lượng. • V: không nêu ai hưởng lợi và vì sao. • E: nhiều việc khác bản chất (upload ảnh, luồng kiểm duyệt, trang hiển thị) nên không ước lượng nổi một con số. • S: quá lớn, không chắc xong trong một Sprint. • T: không có điều kiện chấp nhận chung; “xong” nghĩa là gì thì không rõ. |

A3. Vì sao S2 không thể đưa thẳng vào Sprint

Quá lớn: gồm nhiều việc khác nhau (form gửi đánh giá, upload ảnh, quy trình kiểm duyệt, hiển thị công khai); nhiều khả năng không hoàn thành trọn vẹn trong một Sprint.

Không ước lượng được: Dev không thể cho một Story Point đáng tin cho cả cụm, nên PO không thể cân đối năng lực của Sprint.

Không có Definition of Done / tiêu chí chấp nhận: không biết khi nào gọi là xong. Chấm sao xong mà chưa kiểm duyệt thì tính là xong hay chưa?

Không ưu tiên được từng phần: PO không thể làm trước phần cốt lõi (chấm sao + bình luận) và để sau phần phụ (ảnh, kiểm duyệt nâng cao).

Trộn nhiều vai trò: khách hàng viết đánh giá, người kiểm duyệt duyệt nội dung, người khác xem; mỗi vai trò có nhu cầu và cách kiểm thử riêng.

Trùng lặp: chồng lấn S1 và F2, dễ làm trùng việc hoặc sót việc khi chia task.

PHẦN B – BACKLOG ĐÃ HOÀN THIỆN

B1. Feature F1 – Viết đánh giá sản phẩm

| ID | User Story (Là một… tôi muốn… để…) | Tiêu chí chấp nhận (tóm tắt) |
| --- | --- | --- |
| S1 | Là một khách hàng, tôi muốn chấm sao (1–5 sao) cho sản phẩm đã mua, để chia sẻ mức độ hài lòng của mình. | • Chỉ khách đã mua và nhận sản phẩm mới thấy nút đánh giá. • Chọn được từ 1 đến 5 sao, mỗi lần một giá trị nguyên. • Chưa chọn sao thì không gửi được. |
| S3 | Là một khách hàng, tôi muốn viết bình luận bằng văn bản kèm mức sao cho sản phẩm đã mua, để giải thích rõ lý do hài lòng hoặc chưa hài lòng. | • Ô bình luận tùy chọn, tối đa 1.000 ký tự, hiển thị bộ đếm ký tự. • Bình luận chỉ gồm văn bản; không hỗ trợ ảnh trong story này. • Hiển thị thông báo khi vượt giới hạn ký tự. |
| S2.1 | Là một khách hàng, tôi muốn đính kèm tối đa 3 ảnh thực tế vào đánh giá của mình, để người mua khác thấy rõ chất lượng sản phẩm. | • Cho phép chọn tối đa 3 ảnh JPG/PNG, mỗi ảnh ≤ 5 MB. • Có xem trước và xóa ảnh trước khi gửi. • Báo lỗi khi sai định dạng hoặc quá dung lượng. |
| S2.2 | Là một khách hàng, tôi muốn gửi đánh giá của mình (sao, bình luận, ảnh nếu có) để chờ duyệt, để ý kiến của tôi được ghi nhận chính thức và biết trạng thái xử lý. | • Nút “Gửi đánh giá” chỉ bật khi đã chọn sao. • Gửi xong, đánh giá có trạng thái “Chờ duyệt” và khách thấy thông báo thành công. • Mỗi sản phẩm trong đơn hàng chỉ đánh giá một lần. |
| S2.3 | Là một người kiểm duyệt (quản trị viên), tôi muốn duyệt hoặc từ chối các đánh giá đang chờ duyệt, để chỉ những nội dung phù hợp mới được đăng, tránh spam hoặc ngôn từ vi phạm. | • Có danh sách đánh giá “Chờ duyệt” kèm nội dung và ảnh. • Duyệt thì đổi trạng thái “Đã duyệt”; từ chối thì phải nhập lý do. • Ghi lại người duyệt và thời điểm duyệt. |

B2. Feature F2 – Xem điểm trung bình và đánh giá sản phẩm

Tên Feature đề xuất: “Xem điểm trung bình và đánh giá sản phẩm” (hoặc ngắn gọn: “Xem đánh giá sản phẩm”).

| ID | User Story (Là một… tôi muốn… để…) | Tiêu chí chấp nhận (tóm tắt) |
| --- | --- | --- |
| F2.1 | Là một khách hàng đang xem sản phẩm, tôi muốn xem điểm sao trung bình và tổng số đánh giá của sản phẩm, để nắm nhanh mức độ hài lòng chung trước khi quyết định mua. | • Hiển thị điểm trung bình làm tròn 1 chữ số thập phân (ví dụ 4,6/5) và tổng số đánh giá. • Chỉ tính các đánh giá “Đã duyệt”. • Chưa có đánh giá thì hiển thị “Chưa có đánh giá”. |
| F2.2 | Là một khách hàng đang xem sản phẩm, tôi muốn đọc danh sách các đánh giá đã được duyệt (sao, bình luận, ảnh, ngày đăng), để tham khảo trải nghiệm thực tế của người mua trước. | • Chỉ hiển thị đánh giá “Đã duyệt”, sắp xếp mới nhất trước. • Phân trang, mỗi trang 10 đánh giá. • Hiển thị sao, bình luận, ảnh (nếu có) và ngày đăng. |
| F2.3 | Là một khách hàng đang xem sản phẩm, tôi muốn lọc danh sách đánh giá theo số sao (1–5), để nhanh chóng đọc các đánh giá tốt hoặc tệ mà tôi quan tâm. | • Lọc được theo từng mức 1–5 sao và có nút “Tất cả”. • Danh sách cập nhật đúng theo bộ lọc và vẫn phân trang. • Không có kết quả thì hiển thị thông báo phù hợp. |